aaa小组测试分析报告

校园社团管理系统

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

总结集成测试+系统测试阶段的测试执行情况与质量状态，对齐遗留缺陷风险，为是否进入UAT、上线决策提供依据。

## 1.2 项目背景

项目已进入多模块联调后的集成测试阶段，所有核心功能开发完成。集成测试于2026.06.02-06.12执行，当前待评估是否具备进入UAT的条件。

## 1.3 定义

同《测试计划》术语定义。

## 1.4 参考资料

《开发进度周报(2026.4.21)》

《测试计划》

《需求规格说明书》

《社团管理系统测试文档》

《测试分析报告（V1.0）》

# 2. 测试计划执行情况

## 2.1 测试范围

覆盖用户认证、成员管理、社团管理、活动管理、审批流程、首页统计、权限控制全模块，共执行用例38条。

## 2.2 测试机构和人员

测试负责人：刘家豪

执行人员：aaa小组全体成员

## 2.3 测试结果统计

| 模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户认证 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8% |
| 成员管理 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 社团管理 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| 活动管理 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| 审批流程 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 首页/权限 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 38 | 32 | 6 | 0 | 84.2% |

注：原报告中3个模块通过率标注为1属于笔误，已按实际执行结果修正。测试周期：2026-06-02 至 2026-06-12，共11天。

# 3. 软件需求测试结论

| 模块 | 测试结论 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 核心登录注册功能已修复循环依赖、实体映射问题，可正常使用，待补充用户信息展示 |
| 成员管理 | 增删改查功能正常，删除不存在成员的异常处理待完善 |
| 社团管理 | 创建、编辑、社长更换功能稳定，少量UI优化待完成 |
| 活动管理 | 名额控制并发问题已解决，时间格式校验待加强 |
| 审批流程 | 状态同步机制已优化，异常场景（网络中断）自动重试机制待补充 |
| 权限控制 | 角色隔离、未登录拦截功能正常 |

# 4. 缺陷分析

## 4.1 缺陷统计

| 严重级别 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 阻塞（Blocker） | 0 | 无 |
| 严重（Critical） | 2 | 已修复 |
| 一般（Major） | 3 | 待修复 |
| 轻微（Minor） | 1 | 待优化 |
| 合计 | 6 |  |

## 4.2 关键缺陷详情

| 缺陷ID | 模块 | 标题 | 严重级别 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 用户认证 | SecurityConfig循环依赖导致启动失败 | Critical | 已修复 |
| BUG-002 | 用户认证 | User与Member实体映射错误 | Critical | 已修复 |
| BUG-003 | 成员管理 | 删除不存在成员无友好提示 | Major | 待修复 |
| BUG-004 | 活动管理 | 活动时间格式验证不严格 | Major | 待修复 |
| BUG-005 | UI界面 | 小屏/大屏分辨率布局偏移 | Minor | 待优化 |
| BUG-006 | 审批流程 | 审批异常无自动重试机制 | Major | 待补充 |

## 4.3 缺陷详细描述

### BUG-001：登录功能无法正常工作（循环依赖问题）

问题描述：SecurityConfig与CustomUserDetailsService存在循环依赖，导致应用启动失败。

影响范围：整个用户认证流程。

根本原因：AuthenticationManagerBuilder配置方式不当导致循环依赖。

修复方案：移除循环依赖，简化SecurityConfig配置。状态：已修复（2026-06-02）。

### BUG-002：User实体与Member实体关系导致启动失败

问题描述：User实体中定义了与Member的OneToOne关系，但Member实体中没有对应的关联字段。

影响范围：应用无法启动。

根本原因：实体关系映射配置错误。

修复方案：移除User实体中不必要的关联关系。状态：已修复（2026-06-02）。

### BUG-003：删除成员后页面跳转异常

问题描述：删除不存在的成员时，错误信息未正确处理。

修复建议：在Controller中添加错误信息展示，添加删除确认对话框。状态：待修复。

### BUG-004：活动时间格式验证不严格

问题描述：创建活动时，时间格式错误未给出明确提示。

修复建议：在Service层添加更详细的格式验证和错误提示，使用日期选择器控件。状态：待修复。

### BUG-005：某些页面布局错乱

问题描述：在移动设备/大屏分辨率下，部分页面元素重叠。

修复建议：优化CSS，添加媒体查询，完善响应式布局。状态：待优化。

### BUG-006：审批流程异常无重试机制

问题描述：审批过程中网络中断等异常场景，流程可能卡死。

修复建议：增加审批异常自动重试机制，完善状态回滚。状态：待补充。

# 5. 综合评价

## 5.1 软件能力

系统核心业务流程（社团创建、活动报名、审批流转）已跑通，性能表现良好（页面平均响应时间<2s），权限控制、密码BCrypt加密等基础安全要求达标。

## 5.2 缺陷和限制

1. 功能层面：2个严重缺陷已修复，剩余3个一般缺陷、1个UI问题待解决

2. 质量层面：单元测试覆盖率不足，异常处理、输入校验（防SQL注入/XSS）不完善

3. 非功能层面：仅完成基础兼容性验证，性能压测、安全渗透测试待补充

## 5.3 优点

1. 代码结构清晰，分层合理

2. 实体关系设计合理

3. 基本功能实现完整

4. 使用了现代安全框架（Spring Security）

5. 密码加密处理正确（BCrypt）

## 5.4 不足

1. 缺少单元测试和集成测试

2. 异常处理不够完善

3. UI界面需要优化

4. 缺少日志记录

5. 缺少输入验证（SQL注入、XSS等）

6. 没有数据备份和恢复功能

# 6. 改进建议

## 6.1 短期修复（1-2周）

1. 修复所有Major级缺陷（BUG-003、BUG-004、BUG-006）

2. 补充审批异常重试、时间格式校验

3. 完善异常处理和输入验证

4. 添加基本的单元测试，目标覆盖率≥70%

5. 完成所有P0和P1测试用例

## 6.2 中期优化（3-4周）

1. 完善集成测试

2. 进行安全测试（SQL注入、XSS防护验证）

3. 优化用户体验（操作提示、加载状态）

4. 添加操作日志

5. 优化响应式布局

## 6.3 长期规划（1-2月）

1. 性能优化（缓存机制、数据库索引）

2. 功能扩展（数据批量导入导出、搜索过滤、统计图表、邮件通知）

3. 安全增强（登录失败次数限制、密码重置、会话超时控制、操作审计日志）

4. 架构升级（考虑Spring Boot 3.x、Java 17+）

5. 文档完善

# 7. 测试结论

## 7.1 是否可以上线

基于当前测试结果，不建议立即上线。需完成以下工作后方可进入UAT：

1. 修复所有严重及一般级别缺陷

2. 补充性能压测与安全测试，通过率达准出要求

3. 核心功能单元测试覆盖率≥70%

4. 完善异常处理和输入验证

## 7.2 后续工作建议

| 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 短期（1-2周） | 修复现有缺陷、完善异常处理、添加基本单元测试 |
| 中期（3-4周） | 完善集成测试、进行安全测试、优化用户体验 |
| 长期（1-2月） | 性能优化、功能扩展、架构升级、文档完善 |

报告生成日期：2026-06-02

报告版本：V1.0

报告编写人：aaa小组测试团队