aaa小组测试计划

校园社团管理系统

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

本文档用于指导校园社团管理系统全阶段测试工作（含单元测试、集成测试、系统测试、UAT），明确各阶段测试范围、方法、资源分配与进度安排，确保测试过程可控、结果可追溯，并为最终上线验收提供依据。

## 1.2 项目背景

项目名称：校园社团管理系统

开发团队：aaa小组

委托单位：校学生社团联合会

主管部门：校团委

项目目标：建设一个集社团管理、活动管理、审批流程于一体的信息化平台，提高管理效率与透明度。

当前阶段：已完成核心功能开发，处于集成测试收尾、即将进入系统测试阶段。

## 1.3 定义

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 对Service、Repository层核心逻辑的最小粒度验证，工具为JUnit+Mockito |
| 集成测试 | 验证Controller+Service+Repository完整请求链路的正确性 |
| 系统测试 | 覆盖全功能+非功能的端到端验证 |
| UAT | User Acceptance Testing，用户验收测试，由校社团联合会执行 |
| 性能压测 | 使用JMeter模拟≥50并发用户，验证响应时间与稳定性 |

## 1.4 参考资料

《项目开发计划》

《需求规格说明书》

《概要设计说明书》

《开发进度周报(2026.4.21)》

《社团管理系统测试文档》

# 2. 任务概述

## 2.1 测试目标

1. 功能层面：100%覆盖核心需求（用户认证、成员/社团/活动管理、权限控制），P0用例100%通过，P1用例通过率≥95%

2. 非功能层面：

- 性能：页面响应时间≤3s，支持≥50并发用户稳定访问

- 安全：实现权限隔离、密码BCrypt加密，无SQL注入、XSS高危漏洞

- 兼容：适配Chrome/Firefox/Edge主流浏览器，支持PC/移动端访问

3. 交付层面：输出完整测试报告，遗留缺陷均完成风险评估，支撑系统上线决策

## 2.2 运行环境

| 类别 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 服务器端 | CPU≥2核，内存≥4G，硬盘≥40G；OS CentOS7.0+；JDK 11+；MySQL8.0+/H2内存库；Tomcat9.0+ |
| 客户端 | Windows/macOS/Android/iOS；Chrome80+、Edge80+、Firefox75+ |
| 测试专用 | 使用H2内存数据库，重启即可重置数据；JDK 11；Spring Boot 2.7.18 |

## 2.3 需求概述

| 模块 | 核心测试点 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 注册（重名校验、密码长度校验）、登录、登出、权限拦截 |
| 成员管理 | 增删改查、学号唯一性校验、状态切换、删除异常处理 |
| 社团管理 | 创建（重名校验）、编辑、删除、社长更换、成员增减 |
| 活动管理 | 创建（时间格式校验、名额控制）、报名、状态流转（开始/结束） |
| 首页统计 | 核心数据计数、最近活动展示 |
| 审批流程 | 待办列表、审批操作、状态同步、异常重试 |
| 权限管理 | 角色隔离、未登录拦截、防越权访问 |

## 2.4 条件与限制

1. 测试环境与UAT环境配置保持一致

2. 测试数据需同时覆盖正常场景与异常场景（如删除不存在成员、重复注册、时间格式错误、网络中断等）

3. 性能测试需模拟真实用户操作路径，禁止仅压测单一接口

4. 未完成P0缺陷修复的版本不得进入下一阶段测试

5. 测试覆盖率目标：≥70%

# 3. 测试计划

## 3.1 测试方案

| 测试类型 | 方法 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 白盒测试，JUnit+Mockito | Service/Repository层核心逻辑 |
| 集成测试 | Spring Boot Test | 全模块接口调用链路 |
| 功能测试 | 黑盒测试+手动验证 | 所有需求点，参考《测试用例清单》 |
| 性能测试 | JMeter压测 | 首页、活动报名、社团查询等高并发接口 |
| 安全测试 | 权限绕过验证、注入检测 | 越权访问、SQL注入、XSS防护 |
| 兼容性测试 | 多浏览器/设备验证 | 主流浏览器、PC/移动端布局 |

## 3.2 测试项目与进度

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试准备 | 第6周 | 环境搭建、测试数据/账号准备 | 刘家豪 |
| 单元测试 | 第6周 | 核心Service层用例编写与执行 | aaa小组 |
| 集成测试 | 第7周1-3天 | 模块联调验证，输出集成测试报告 | aaa小组 |
| 系统测试 | 第7周4-5天 | 功能/性能/安全/兼容性全量验证 | aaa小组 |
| UAT | 第8周 | 校社团联合会验收测试 | 委托方 |
| 回归测试 | 缺陷修复后 | 验证缺陷修复效果，确认无新问题 | aaa小组 |

## 3.3 测试准备

1. 环境部署：完成测试服务器、H2数据库配置，准备测试账号（管理员admin01/普通成员user01等）

2. 物料准备：《需求规格说明书》《接口API文档》《用户操作手册》《测试用例清单》

3. 工具准备：JMeter、Chrome开发者工具、安全扫描辅助工具

4. 测试数据：预置测试用户、社团、成员、活动数据

## 3.4 测试机构及人员

测试负责人：刘家豪

参与人员：aaa小组全体成员

# 4. 测试项目说明

## 4.1 测试内容与准入准出

| 测试项 | 准入标准 | 准出标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 代码编译通过、冒烟测试通过 | P0用例100%通过，P1通过率≥95% |
| 性能测试 | 功能测试通过≥90% | 响应时间≤3s，50并发下无报错 |
| 安全测试 | 功能测试完成 | 无高危漏洞，权限控制100%生效 |
| UAT | 系统测试全部通过 | 委托方签字确认验收 |

## 4.2 典型测试用例补充

| 用例ID | 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| UC003 | 注册重复用户名 | 提示“用户名已存在” |
| UC004 | 密码与确认密码不一致 | 提示“两次输入的密码不一致” |
| UC005 | 密码长度不足6位 | 提示“密码长度至少为6位” |
| MC002 | 添加重复学号成员 | 提示“学号已存在” |
| AC004 | 活动时间格式错误 | 提示明确的格式校验错误 |
| PC001 | 未登录访问首页 | 自动跳转至登录页 |
| 礼团管理 | 创建活动，名额=10，报名11人 | 第11人报名失败，提示“名额已满” |

## 4.3 风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 测试环境不稳定 | 预留备用环境，每日快照备份，快速恢复 |
| 缺陷修复不及时 | 每日同步缺陷状态，阻塞性问题优先修复 |
| 需求临时变更 | 同步更新测试用例，评估变更影响范围 |
| 测试时间紧张 | 优先测试P0和P1用例，确保核心功能 |

# 5. 评价准则

## 5.1 范围

覆盖所有核心功能与性能指标，不包括硬件故障及第三方系统依赖的异常。单元测试覆盖Service/Repository核心逻辑，目标覆盖率≥70%。

## 5.2 准则

1. 所有阻塞（Blocker）、严重（Critical）级缺陷必须100%修复，否则禁止上线

2. 功能测试通过率≥95%，核心模块（认证、社团、活动）无遗留P1缺陷

3. 性能指标未达标的版本不得进入UAT

4. 测试文档（用例、报告）完整归档后方可结项